## Slide 1
営業管理システム（Salesforce）導入プロジェクト
プロジェクトキックオフ資料 株式会社サンライズ商事
2026年8月5日

## Slide 2
ご検討の背景
商談状況が営業担当者個人にしか分からず、上長がリアルタイムに進捗を把握できない
見積書の承認プロセスが属人的で、承認記録が残らないケースがある
顧客情報が営業部と基幹システムで分断されている
売上予測が担当者の感覚に依存し、経営層への報告に時間がかかっている

## Slide 3
プロジェクトの目的
Salesforce Sales Cloudを導入し、商談管理・見積管理・承認フローを一元化することで、営業プロセスの可視化と、経営層による迅速な意思決定を可能にする。

## Slide 4
プロジェクトのスコープ
対象範囲
営業部（東京本社・大阪支社）の商談管理・見積管理・承認フロー
既存基幹システムとの顧客情報連携
営業担当者・営業マネージャー向けダッシュボード
対象外
会計処理そのもの（既存基幹システムを継続利用）
カスタマーサポート業務（別プロジェクトで検討予定）
海外拠点（本プロジェクトは国内拠点のみ対象）

## Slide 5
想定スケジュール
フェーズ | 時期
要件定義 | 2026年8月〜9月
基本設計・開発 | 2026年10月〜12月
テスト・移行 | 2027年1月
本稼働 | 2027年2月